A PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00013

Kedvezményezett: Zalaszentbalázs Község Önkormányzata

A projekt megnevezése: „A testi és szellemi fejlesztés körülményeinek megteremtése a Zalaszentbalázsi óvodában.” A támogatás összege bruttó 40 000 ezer Ft.

Az 1 sz. szerződésmódosítás 2018. február 18. nappal megtörtént, ami a költségek újratervezését foglalta magában. A kiviteli tervek átdolgozásra kerültek és elkészültek, ezt a feladattal megbízott Full-Plan Bt. hajtotta végre. Kiválasztásra kerültek a projekt további szakterületeinek szakértői is név szerint a kapubejáró tervezés tevékenység esetében a Pannonway Építő Kft, a közbeszerzési tevékenység lebonyolítását megkezdte Dr. Frölich Klára közbeszerzési szakértő, a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a Megaber Construct Bt. került megbízásra, a projektmenedzsment pedig Gyarmati-Litter Tímea feladatát képezi.

Május hónapban elindul a közbeszerzés folyamata, és várhatóan 2018.07.01-én megkezdődik a kivitelezés.

Zalaszentbalázs, 2018.05.11.

Hencsei Margit, polgármester.